Sjabloon projectplan

Naam:

Leerlingnummer:

Datum:

Versie:

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc529536465)

[Doelstellingen 3](#_Toc529536466)

[Betrokkenen 3](#_Toc529536467)

[Benodigdheden 3](#_Toc529536468)

[Takenlijst 3](#_Toc529536469)

[Planning 3](#_Toc529536470)

# Inleiding

De website wordt gemaakt voor het bedrijf Easy-Drive, dat is een rijschool die al sinds 1979 bestaat. Zij hebben snel een nieuwe website nodig, want hun oude website is niet meer te bereiken omdat het heel erg is verouderd en ze zijn het kwijt.

# Doelstellingen

We moeten de website uiteraard aan veel dingen laten voldoen en dit zijn:

1. De website moet er over het algemeen professioneel uitzien.
2. Het moet een overzicht hebben op alle pakketten en prijzen.
3. De website moet pakketten kunnen vergelijken met een filtersysteem.
4. De website moet een soort rekenmachine hebben waar je pakketten kan uitrekenen.

# Betrokkenen

De Betrokken zijn wij (David, Amanvir, Ricardo en Enero). Onze docent is onze projectleider en de klant (Easy-Drive). Wij houden contact via Teams en via de mail.

# Benodigdheden

Om aan het project te kunnen werken hebben wij nodig:

* Werkruimte (klaslokaal of thuis)
* Verschillende soorten software (Teams, Word, een code editor, GitHub)
* Verschillende soorten hardware (Laptop of PC met componenten)
* Internet

# Takenlijst

LoT moet als eerste aan het bedrijf Easy-Drive een paar vragen stellen over de website die LoT moet maken waar de website aan moet voldoen. Daarna moet LoT een programma van eisen maken en als dat klaar is kan het projectplan gemaakt worden. Als het projectplan klaar is kan er aan het functioneel ontwerp worden gewerkt. Als dat gedaan is kan er echt aan de website worden gewerkt, dat gaat hoogst waarschijnlijk 3 weken duren.

# 

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Vragen voor Easy-Drive bedenken en stellen. | 11-12-2018 | 12:40 | 11-12-2018 | 13:10 | 30 min | LoT en Easy-Drive |
| Programma van Eisen | 11-12-2018 | 13:15 | 11-12-2018 | 14:15 | 1 uur | LoT |
| Projectplan | 11-12-2018 | 14:30 | 11-12-2018 | 15:30 | 1 uur | LoT |
| Functioneel Ontwerp | 11-12-2018 | 15:45 | 11-12-2018 | 16:45 | 1 uur | LoT |
| Begin maken met coderen | 11-12-2018 | 16:45 | 11-12-2018 | 17:15 | 30 min | LoT |
| Verder gaan met coderen | 18-12-2018 | 12:30 | 18-12-2018 | 17:15 | 4 uur  45 min | LoT |