Projectplan

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc529536465)

[Doelstellingen 3](#_Toc529536466)

[Betrokkenen 3](#_Toc529536467)

[Benodigdheden 3](#_Toc529536468)

[Takenlijst 3](#_Toc529536469)

[Planning 4](#_Toc529536470)

# Inleiding

De website wordt gemaakt voor het bedrijf Easy-Drive, dat is een rijschool die al sinds 1979 bestaat. Zij hebben snel een nieuwe website nodig, want hun oude website is niet meer te bereiken omdat het heel erg is verouderd en ze zijn het kwijt.

# Doelstellingen

LoT heeft de volgende dingen te doen:

* Leren omgaan met GitHub
* Samenwerken en uitwisselen van gegevens
* LoT moet een website leveren met een professionele look
* LoT moet een goed werkende website produceren met goede functionaliteiten

# Betrokkenen

Enero Mangal

Mail : [enero.mangal@student.rocva.nl](mailto:enero.mangal@student.rocva.nl)

Ricardo Moreira Figueiredo

Mail : [ricardo.moreirafigueiredo@student.rocva.nl](mailto:ricardo.moreirafigueiredo@student.rocva.nl)

David Kleintjes

Mail : [david.kleintjes@student.rocva.nl](mailto:david.kleintjes@student.rocva.nl)

Amanvir Jassar

Mail : [amanvir.jassar@student.rocva.nl](mailto:amanvir.jassar@student.rocva.nl)

Aldo Vogel

Mail : [a.vogel@rocva.nl](mailto:a.vogel@rocva.nl)

# Benodigdheden

Om aan het project te kunnen werken hebben wij nodig:

* Werkruimte
* 4 tafels of bureaus
* Verschillende soorten software (Teams, Word, een code editor, GitHub)
* Verschillende soorten hardware (Laptop of PC met componenten)
* 4 Laptops
* 4 oplaadkabels
* Internet

# Takenlijst

LoT moet de volgende dingen doen:

1. Vragen bedenken voor Easy-Drive
2. Vragen stellen aan Easy-Drive
3. Programma van Eisen maken
4. Projectplan maken
5. Functioneel Ontwerp maken
6. Beginnen met coderen

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Vragen voor Easy-Drive bedenken en stellen. | 11-12-2018 | 12:40 | 11-12-2018 | 13:10 | 30 min | LoT en Easy-Drive |
| Programma van Eisen | 11-12-2018 | 13:15 | 11-12-2018 | 14:15 | 1 uur | LoT |
| Projectplan | 11-12-2018 | 14:30 | 11-12-2018 | 15:30 | 1 uur | LoT |
| Functioneel Ontwerp | 11-12-2018 | 15:45 | 11-12-2018 | 16:45 | 1 uur | LoT |
| Begin maken met coderen | 11-12-2018 | 16:45 | 11-12-2018 | 17:15 | 30 min | LoT |
| Verder gaan met coderen | 18-12-2018 | 12:30 | 18-12-2018 | 17:15 | 4 uur  45 min | LoT |